广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线项目

（重庆合川境）（重新报批）

竣工环境保护验收意见

2025年5月25日，四川广安绕城高速公路有限责任公司在广安主持召开了广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线（四川境）竣工环境保护验收会，参加会议的有建设单位、设计单位、工程监理单位、环保验收单位、环保监测、施工等单位的代表及三名特邀专家，会议成立了本工程竣工环境保护验收组(名单附后）。

验收组听取了建设单位对项目环境保护“三同时”执行情况的介绍、环评单位对项目环评情况的汇报、设计单位对项目环境保护设施设计情况的汇报，工程监理、环境监测单位对项目环境保护监理监测情况的汇报、施工单位对项目环境保护施工情况的汇报、验收调查报告编制单位对项目经环境保护验收调查情况的汇报。

验收组认真查阅了相关资料，经质询、讨论，形成验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

1．项目名称：广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线项目（重庆合川境）（重新报批）（以下简称“本工程”）

2．建设单位：四川广安绕城高速公路有限责任公司

3．建设地点：重庆市合川区

4．主要建设内容：采用高速公路标准，主线全长9.668km（加上小沔枢纽互通式立交全线共计10.979km），设计速度80km/h，整体式路基宽25.5m，分离式路基宽12.75m，桥涵设计荷载为公路-I级。

设大中桥3座（总长481m），涵洞及通道57道，车行天桥4座；设互通式立交1处（小沔枢纽互通），匝道收费站1处（小沔收费站）实际建设取消了原初步设计批复的省界收费站和服务区。工程无隧道。

（二）建设过程及环保审批情况

（1）2015年1月，四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院编制完成了《广安过境高速东环线及渝广高速支线工程可行性研究报告》。

（2）2015年10月，项目取得了原重庆市合川区环境保护局《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝(合)环准(2015)152号）。

（3）2016年9月18日，项目取得了重庆市国土房管局《关于广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线(重庆段)建设项目用地预审的意见》（渝国土房管规[2016]77号）。

（4）2017年5月4日，本项目取得了四川省发展和改革委员会 重庆市发展和改革委员会《关于广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线项目核准的批复》（川发改基础[2017]317号）；项目建设单位由“广安市交通运输局”变更为“四川广安绕城高速公路有限责任公司”。

（5）2017年7月，四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院完成了《广安过境高速东环线及渝广高速支线工程两阶段初步设计》，于2017年12月取得了重庆市交通委员会《关于广安市过境高速公路东环线及渝广高速支线（重庆合川境）初步设计的批复》（渝交委路[2017]125号）。

（6）2018年4月，四川公路桥梁建设集团有限公司完成了《广安过境高速东环线及渝广高速支线两阶段施工设计》；于2018年6月7日取得了重庆市交通委员会《关于渝广高速支线（重庆段）施工图设计的批复》（渝交委路[2018]55号）。

（7）2020年9月8日取得了重庆市林业局《使用林地审核同意书》（渝林许可地(2020)320号）。

（8）2020年10月23日取得了重庆市人民政府《关于合川区建设渝广高速支线重庆段农用地转用和土地征收的批复》（渝府地[2020]1091号），取得了线路变更后的用地手续。

（9）项目于2018年9月开工建设，2020年12月主体及辅助工程完工并通车运行。重庆市合川区生态环境局在2025年9月3日现场检查中发现该项目属于“未验先投”，下达了行政处罚决定书，建设单位接受了行政处罚，并启动了项目竣工验收调查和监测工作。在验收调查过程中发现该项目存在重大变动，建设单位重新报批了环评，取得了《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（合）环准〔2026〕12号）。

（三）验收范围

主线长9.668km（加上小沔枢纽互通式立交全线共计10.979km），设大中桥3座（总长481m），涵洞及通道57道，车行天桥4座；设互通式立交1处（小沔枢纽互通），匝道收费站1处（小沔收费站）。

# 二、工程变动情况

验收项目工程内容同重新报批环评及批复一致，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号）中重大变动情况。

# 三、环境保护管理

（一）建设单位

根据环境保护管理要求，建设单位在本工程建设中成立了环境保护工作领导小组，制定了施工期环境保护管理制度和体系，在工程施工、监理合同中对环境保护工作提出了明确要求，并制定了奖惩措施，将环境保护工作纳入合同管理，保证了环境保护工作落实到实处。组织施工期环境保护培训教育，严格将责任落到实处，相关环境保护工作文件资料、参建各方履行职责手续完善。

（二）设计单位

在施工图设计中落实环评及批复意见各项生态恢复及污染防治措施，编制了相关环保篇章。针对局部变更情况，按照环评和批复原则对环保措施进行变更设计。

（三）工程监理、环境监测单位

工程监理、环境监测单位制定工作实施方案，并依法开展环境保护监理监测工作，切实履行环境保护监理监测职责，督促施工单位及时整改，有效监督检查环境保护“三同时”执行情况。

（四）施工单位

各施工单位按照建设单位环境保护管理制度和体系要求，成立了施工环境保护工作管理小组，指定专职人员负责施工期环境保护工作。编制了施工期敏感区环境风险应急预案，严格按照设计文件中的生态环境保护措施和污染防治措施进行绿色、文明施工，根据调查未发现遗留环保问题。

# 四、环境保护设施落实情况及调式效果

（一）生态环境

1.生态敏感保护目标

不涉及生态敏感区。

2.主体工程

路基工程边坡防护采取了植物措施、截水骨架内灌草护坡、框架梁内喷混植生护坡等边坡防护措施，临时用地进行了复绿、复耕。桥梁桥台防护完善，桥下绿化工程已完毕，本工程桥涵工程已落实环境影响报告书及批复要求的措施。

3.临时工程

全线弃渣场已完成挡护、截排水措施，已平整刷坡、绿化或复耕。全线临时工程均已完成防护措施及生态恢复措施。

本工程临时工程已落实环境影响报告书及批复要求的措施。

（二）声环境

本工程已实施声屏障7处（段）/1058米。采取预留资金和跟踪监测的方式，对因车流量增加而产生的环境影响采取相应措施。

综上，采取了声屏障、跟踪监测、绿化等处理措施后可满足功能区使用要求。

（三）地表水环境

小沔收费站收费站生活污水经一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）相应标准后用于绿化，不外排。

本工程环境影响报告书及批复要求的污水处理设施均已落实。

（四）大气环境

施工期已按环评要求进行洒水降尘、隔离围挡、车辆冲洗、裸土覆盖、密闭运输等大气环保措施。施工期按照要求加强管理。

本工程环境影响报告书及批复要求的大气环境保护措施均已落实。

（五）固体废物

施工期建渣、废渣、弃土（渣）统一运至指定渣场堆放，危废委托有资质单位处理，生活垃圾环卫部门处理。

运营期收费站生活垃圾统一进行处理。

（六）环境风险

制定了环境风险应急预案并完成备案，桥梁设置径流收集系统。

# 五、验收结论

验收组认为本工程实施过程中执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响报告书及批复提出的生态保护措施及污染防治措施，满足《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号)中的验收条件，验收组一致同意通过竣工环保验收。

# 六、后续安排

开展噪声跟踪监测工作，根据监测结果采取相应环保措施。

2026年5月25日

验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |